家装合同(1)

甲方：龙腾苑四区

乙方：

双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况

工程地址：龙腾苑四区

二、价格
工费：￥

三、付款方式
1. 施工队进场，付首期款。

2. 瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。

3. 工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款。

四、设计
1. 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。

2. 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1. 乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用，                双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

2. 乙方自行采购的材料需甲方认可方可使用。

3. 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应及时向甲方说明。
4. 乙方应协助甲方收货，核对数量和配件的准确性。

5. 乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
6. 未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

7. 甲方有权增加或减少装修项目，加项时与乙方协商价格、材料等事宜。

六、工期
从 2004年 月 日起至 2004年 月 日止，工期为     天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费    元/天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方施工人员应协助搬运，甲方适当付费。

八、垃圾清运
1. 垃圾袋装化。
2. 垃圾应日日清。
3. 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理
1. 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2. 未经甲方许可，工地施工人员及非工地施工人员不得在工地过夜。

3. 乙方应具备在北京市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

乙方指定由     为工地现场负责人，        为替补负责人。

4. 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2（1人）人以上的施工人员。

5. 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工费    元/天。
十、施工机具
乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
十一、工地现场管理
1. 现场禁止使用明火，乙方配备灭火器。

2. 现场禁止吸烟。油漆材料必须和其他材料分开放置。

3. 乙方要爱护甲方家中物品，损坏时负责修复并恢复原样，并赔偿全部损失。
十二、维修
1. 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在   年内无偿维修。
2. 普通维修乙方应在甲方通知乙方后     天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方  必须在    小时内赶到并维修。
3. 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所产生的人工费用由乙方支付。

十三、合同附件
1. 家装合同（2）施工项目、报价单。
2. 乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1. 本家装合同（1），（2）与北京市家装合同具备同等法律效力，签字盖章有效。

出现争议甲乙双方先协商，按合同约定处理。

2. 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

甲方签字：

乙方签字：