2005年海淀区政府在直接关系群众生产生活方面拟办的重要实事

2005年海淀区政府拟在落实科学发展观、推动经济社会全面协调可持续发展的基础上，更加重视和维护人民群众最现实、最关心、最直接的利益，将解决群众生产生活中的热点、难点问题作为重点工作来抓，统筹实施一批便民实事工程。按照“年初公布、年中检查、年底落实、接受监督”的原则，现将2005年拟办实事公布如下：

一、区政府各职能部门承办项目（共57项）

1、围绕中关村科技园区修建东北旺北路、中关村西区3号路、蓝靛厂路跨河桥、蓝靛厂南路、农大北路、农大南路，整修上地信息大道

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、街工办、财政局、规划分局、国土房管局、城管监察大队、海淀园规划建设办、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

2、围绕北部新区修建六环路、温阳路、温泉路、白家疃路、沙阳路、翠湖北路

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、街工办、财政局、规划分局、国土房管局、城管监察大队、海淀园规划建设办、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

3、围绕皇家园林地区修建颐阳路、杰王府路、香山南路、昆明湖东路

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、街工办、财政局、规划分局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

4、围绕田村、西三旗、清河三个重点整治地区修建安宁庄东路、玉泉路（二、三期）、金沟河路

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、街工办、财政局、规划分局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

5、围绕奥运场馆周边地区修建辛店村路、清华东路、五棵松北路

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、街工办、财政局、规划分局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

6、围绕南部建成区修建清华南路二期、阜石路、车公庄路西延、莲花池东路西延（三期）

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、街工办、财政局、规划分局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

7、改善娘娘庙、玲珑巷、亮甲店等地区居住环境

项目责任单位：建委

项目负责人：张强

协办责任单位：发改委、市政管委、规划分局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

8、大修维护颐阳路、七王坟路等北部旅游区道路，改善道路交通条件

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、建委、财政局、交通支队、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

9、配合清河、西三旗、田村路地区环境整治改造，大修维护小营西路、建材城西路、田村山南路等城市道路

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、建委、财政局、交通支队、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

10、大修维护文慧园北路、大慧寺路等老化破损道路，改善道路运行状况

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、建委、财政局、交通支队、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

11、解决颐泉山庄路等4条无路灯道路照明问题

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、建委、财政局、交通支队、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

12、解决复兴路和永定路交叉路口东南角、四环路西侧五孔桥南平房、羊坊店东路西侧、铁路医院西口、四环路西侧市三建公司宿舍、清河南镇东南口等主要大街和重点道路两侧“城中村”环境问题

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、规划分局、财政局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

13、解决北京体育大学西南侧西洼村“城中村”环境问题

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、规划分局、财政局、国土房管局、城管监察大队、海淀园规划建设办、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

14、解决昆玉河、中央团校南墙外河道两侧“城中村”环境问题

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、规划分局、财政局、国土房管局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：市、区共同筹资

15、解决太平湖地铁北转河三角地（二）、北沙沟平房区安全隐患和治安问题

项目责任单位：市政管委

项目负责人：周有健

协办责任单位：发改委、规划分局、财政局、国土房管局、公安分局、城管监察大队、园林中心，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

16、完成健康与安全教育中心建设及布展工作

项目责任单位：规划分局

项目负责人：黄晓堤

协办责任单位：卫生局、公安分局、安监局、地震办、人防办、教委、水务局、农林委、国投公司等

完成时限：2005年6月10日

资金来源：区财政预算安排

17、完成万泉河三角地等老绿地改造共约100000平方米

项目责任单位：园林中心

项目负责人：周培芳

协办责任单位：财政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年9月底

资金来源：区财政预算安排

18、建设玉渊潭南侧绿岛等大绿地建设约20公顷

项目责任单位：园林中心

项目负责人：周培芳

协办责任单位：财政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年9月底

资金来源：区财政预算安排

19、完成稻香湖路等道路绿化建设约60万平方米

项目责任单位：园林中心

项目负责人：周培芳

协办责任单位：财政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年9月底

资金来源：多渠道筹资

20、安装莲花池路西延、三里河路等绿地节水设施约11万平方米

项目责任单位：园林中心

项目负责人：周培芳

协办责任单位：财政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年9月底

资金来源：区财政预算安排

21、新建10座密闭式清洁站

项目责任单位：环卫中心

项目负责人：张俊成

协办责任单位：市政管委、发改委、财政局、规划分局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

22、新翻改建40座二类以上公共卫生间、80座三类公厕

项目责任单位：环卫中心

项目负责人：张俊成

协办责任单位：市政管委、发改委、财政局、规划分局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月

资金来源：市、区共同筹资

23、对二类以上公共卫生间进行无障碍设施改造

项目责任单位：环卫中心

项目负责人：张俊成

协办责任单位：市政管委、财政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

24、着手解决北部地区垃圾处理问题

项目责任单位：环卫中心

项目负责人：张俊成

项目协办单位：市政管委、农林委、财政局、发改委、规划分局，北部四镇政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

25、为47栋高层住宅楼房修建无障碍设施

项目责任单位：房屋土地经营中心

项目负责人：董殿毅

协办责任单位：财政局等有关部门

完成时限：2005年10月底

资金来源：多渠道筹资

26、为42栋高层住宅楼房整改、完善、提高消防设施系统

项目责任单位：房屋土地经营中心

项目负责人：董殿毅

协办责任单位：财政局等有关部门

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

27、在中组部5号院、锋尚小区、北京春薪园等处利用人防设施为社区提供服务

项目责任单位：人防办

项目负责人：康建民

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

28、更新部分全民健身器材

项目责任单位：体育局

项目负责人：孟令迪

协办责任单位：街工办、农林委、民政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

29、为社区培训社会体育指导员500名

项目责任单位：体育局

项目负责人：孟令迪

协办责任单位：街工办、农林委、民政局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

30、发挥文化优势，送图书进农村社区200次以上，送电影1000场以上，文艺演出40场以上，开展多类文艺培训6000人次以上

项目责任单位：文化委

项目负责人：惠远霖

协办责任单位：各镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

31、海淀图书馆、博物馆年内对社会开放

项目责任单位：文化委

项目负责人：惠远霖

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

32、成立公安分局治安、消防、医疗卫生、危险化学品、人防工程、供电、工程机械、特种设备、市政等公共设施专业救援（抢险）队，建立完善的安全生产应急救援体系

项目责任单位：安监局

项目负责人：康建民

协办责任单位：公安分局、建委、市政管委、卫生局、质监局、海淀公安分局消防处、供电公司等

完成时限：2005年6月底

资金来源：区财政预算安排

33、建立北部地区农民饮用水补贴机制

项目责任单位：水务局

项目负责人：胡淑彦

协办责任单位：环保局、财政局、卫生局等部门，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

34、加大万泉河污水治理力度

项目责任单位：水务局

项目负责人：胡淑彦

项目协办单位：环保局、财政局，有关街道办事处

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

35、利用我区医疗资源优势，为低保人员提供医疗救助：为10名低保白内障患者施行复明手术；为68名（民政局提供名单）农村低保老人发放医疗救助慈善卡，提供优质医疗服务

项目责任单位：卫生局

项目负责人：于小千

协办责任单位：民政局等部门

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

36、为65岁以上、18岁以下贫困人口（民政局提供名单）注射流感疫苗

项目责任单位：卫生局

项目负责人：于小千

协办责任单位：民政局等部门

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

37、在新建小区或就医不方便的社区建立10个社区卫生站或红十字医疗站，进一步方便广大居民得到便捷的公共卫生服务

项目责任单位：卫生局

项目负责人：于小千

协办责任单位：红十字会、街工办、劳动和社会保障局，有关街道办事处

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

38、选择有条件的社区卫生中心与驻区大医院建立双向转诊的绿色通道，真正做到小病在社区，大病去医院

项目责任单位：卫生局

项目负责人：于小千

协办责任单位：街工办、劳动和社会保障局，有关街道办事处

完成时限：2005年12月底

39、修订北部新区教育布局与发展规划，启动西北旺地区配套小学和永丰科技园配套中学建设

项目责任单位：教委

项目负责人：孙鹏

协办责任单位：北部开发办、发改委、财政局、规划分局、国土房管局，北部四镇政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

40、完成北坞小学、冷泉小学等校改扩建工作，让更多的进城务工就业农民子女接受良好的义务教育

项目责任单位：教委

项目负责人：孙鹏

协办责任单位：发改委、建委、规划分局，四季青镇政府、西北旺镇政府

完成时限：2005年8月底

资金来源：多渠道筹资

41、加大力度集中取缔无证经营药品、医疗器械店点

项目责任单位：药监海淀分局

项目负责人：杨俊卿

协办责任单位：公安分局、工商分局、卫生局，各街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

42、发展一批银行网点

项目责任单位：发改委

项目负责人：赖东

完成时限：2005年12月底

43、引导大、中型超市设立清真专柜

项目责任单位：商务局

项目负责人：王淑侠

项目协办单位：工商分局、民宗侨办等部门

完成时限：2005年12月底

44、扶持民俗旅游发展，免费为民俗旅游接待户做宣传灯箱，免费进行人员职业技能和经营项目培训，在海淀部分高校、社区进行宣传

项目责任单位：旅游局

项目负责人：古红梅

项目协办单位：农林委、街工办、文明办，北部四镇政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

45、建立生态林补偿机制，促进农民就业增收

项目责任单位：农林委

项目负责人：王文元

项目协办单位：财政局、农经站，各镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

46、建设上地地区路网，改善上地南口环境，提升上地地区景观形象

项目责任单位：海淀园规划建设办

项目负责人：魏晓东

项目协办单位：市政管委、建委、规划分局、城管监察大队、交通支队、园林中心、实创总公司

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

47、建立完善农村特困人员医疗救助制度

项目责任单位：民政局

项目负责人：丁志明

协办责任单位：财政局、卫生局，有关镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

48、调整农村低保标准

项目责任单位：民政局

项目负责人：丁志明

协办责任单位：财政局，有关镇（乡）政府

完成时限：2005年元月

资金来源：区财政预算安排

49、全区城镇登记失业人员就业率达到60%以上，城镇登记失业率控制在1.5%以内，实现净增就业岗位3.5万个

项目责任单位：劳动和社会保障局

项目负责人：张连秀

协办责任单位：街工办、财政局，各街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

50、深入落实“4050”失业人员再就业援助的各项制度，使70%以上的“4050”人员实现再就业

项目责任单位：劳动和社会保障局

项目负责人：张连秀

协办责任单位：街工办、财政局，各街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

51、完善农村劳动力就业培训管理服务制度，推进再就业孵化基地模式，确保3500名农村富余劳动力接受再就业培训

项目责任单位：劳动和社会保障局

项目负责人：张连秀

协办责任单位：街工办、财政局、有关镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：区财政预算安排

52、全面推行社会保险“统一征缴、一单托收”工作，积极探索建立网上申报、网上查询、语音服务等系统，完善服务手段，提高服务质量

项目责任单位：劳动和社会保障局

项目负责人：张连秀

协办责任单位：信息办等部门

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

53、制定并实施农村社会养老保险试行办法，加大政府补贴，提高保障水平，建立待遇调整机制，充分调动农民参保的积极性

项目责任单位：劳动和社会保障局

项目负责人：张连秀

协办责任单位：农林委、财政局，各镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

54、加大建筑业市场劳动执法力度，建立健全防止拖欠农民工工资工作机制，规范建筑施工企业用工行为，从源头上切断侵害农民工利益行为的发生，切实维护农民工合法权益

项目责任单位：劳动和社会保障局

项目负责人：张连秀

协办责任单位：建委等部门，各街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

55、协调部分商业网点配套用房归属社区居委会使用

项目责任单位：街工办

项目负责人：赤飞

协办责任单位：商务局、财政局、民政局

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

56、为社区专职工作者每月增加100元工资

项目责任单位：街工办

项目负责人：赤飞

协办责任单位：财政局

完成时限：2005年元月

资金来源：区财政预算安排

57、食品安全宣传进社区，建立完善食品安全群防群控体系

项目责任单位：安监局

项目负责人：康建民

协办责任单位：街工办、农林委、工商分局、质监局、卫生局，有关街道办事处、镇（乡）政府

完成时限：2005年12月底

二、各街道办事处、镇（乡）政府政府承办项目（共43项）

58、修建中兴家园东侧道路、羊坊店东路中段道路，改变道路现状，方便群众出行

项目责任单位：羊坊店街道办事处

项目负责人：朱春生

项目协办单位：市政管委、城管监察大队

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

59、为吴家村十号院小区修建老年活动站

项目责任单位：羊坊店街道办事处

项目负责人：朱春生

项目协办单位：房屋土地经营中心

完成时限：2005年10月底

资金来源：自筹

60、改造绿化二里庄小区部分道路

项目责任单位：学院路街道办事处

项目负责人：潘开云

项目协办单位：房屋土地经营中心

完成时限：2005年9月底

资金来源：多渠道筹资

61、改造红联东村路、蓟门里西门路

项目责任单位：北太平庄街道办事处

项目负责人：翟羽林

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年10月底

资金来源：自筹

62、改造绿化明光北里道路

项目责任单位：北太平庄街道办事处

项目负责人：翟羽林

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

63、改造塔院东路，绿化升级改造牡丹西里

项目责任单位：花园路街道办事处

项目负责人：刘佩金

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年8月底

资金来源：自筹

64、建设农大路、农大南路绿化工程，美化地区环境

项目责任单位：马连洼街道办事处

项目负责人：刘长龙

项目协办单位：建委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

65、在百旺家苑等四个社区建立室外健身场

项目责任单位：马连洼街道办事处

项目负责人：刘长龙

项目协办单位：体育局

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

66、在百草园等12个社区安装计划生育知识触摸屏，保证社区居民不出社区就能了解到有关计划生育的政策、法规等知识

项目责任单位：马连洼街道办事处

项目负责人：刘长龙

项目协办单位：计生委

完成时限：2005年10月底

资金来源：自筹

67、改造北大附中路、知春里中学门前道路，绿化改造知春西里、知春东里

项目责任单位：双榆树街道办事处

项目负责人：李国祥

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年8月底

资金来源：自筹

68、解决三、四街坊社区通邮难的问题

项目责任单位：永定路街道办事处

项目负责人：张兴达

项目协办单位：永定路邮局

完成时限：2005年11月底

资金来源：自筹

69、完成恩济里街心花园二期工程

项目责任单位：八里庄街道办事处

项目负责人：吴传峰

项目协办单位：市政管委、园林中心

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

70、大修改造甘家口街道办事处门前道路，铺设雨水管线，拆除临建过期房屋，解决目前路面积水、居民出行不便的问题

项目责任单位：甘家口街道办事处

项目负责人：胡京生

项目协办单位：城管监察大队、交通支队、园林中心

完成时限：2005年6月底

资金来源：自筹

71、建设永泰庄北路、德昌路东侧绿化工程

项目责任单位：西三旗街道办事处

项目负责人：张晨光

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年7月底

资金来源：自筹

72、整修空军装备研究院东门至高速路道路不平，治理环境脏乱

项目责任单位：清河街道办事处

项目负责人：张连仲

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

73、解决西黄家坟胡同中一条几十米长的下水管道长期暴露（没盖）、经常有垃圾杂物乱扔的问题

项目责任单位：田村路街道办事处

项目负责人：陈国启

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

74、拆除田村路61号居民楼前违章建筑

项目责任单位：田村路街道办事处

项目负责人：陈国启

项目协办单位：城管监察大队

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

75、整顿交大嘉园、五塔寺地区、钢研市场周边环境脏乱现象

项目责任单位：北下关街道办事处

项目负责人：张忠

项目协办单位：市政管委、城管监察大队

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

76、修复车道沟小学北路、三虎桥豪柏公寓路、双紫支渠841局滨河路等5条路

项目责任单位：紫竹院街道办事处

项目负责人：白艳

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：多渠道筹资

77、投资20万元，建设科技创安楼宇对讲项目

项目责任单位：万寿路街道办事处

项目负责人：徐俊发

项目协办单位：公安分局

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

78、整治铁家坟外部环境

项目责任单位：万寿路街道办事处

项目负责人：徐俊发

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

79、整治太平路中段便道、枣林路、永定路至枣林路道路

项目责任单位：万寿路街道办事处

项目负责人：徐俊发

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年11月底

资金来源：多渠道筹资

80、整修福苑门社区万泉河市场北侧东西主路

项目责任单位：青龙桥街道办事处

项目负责人：林德江

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

81、在曙光地区、空军指挥学院地区建设休闲广场

项目责任单位：曙光街道办事处

项目负责人：孙玉芝

项目协办单位：规划分局、体育局、园林中心

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

82、整治海淀妇产医院西侧、稻香园9号楼南侧周边及环境，修建人行道

项目责任单位：海淀街道办事处

项目负责人：冯志军

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

83、改造枫林路

项目责任单位：香山街道办事处

项目负责人：郝飞

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

84、建设北辛村污水管线二期工程

项目责任单位：香山街道办事处

项目负责人：郝飞

项目协办单位：水务局

完成时限：2005年8月底

资金来源：自筹

85、在清华大学内装灯箱宣传栏

项目责任单位：清华园街道办事处

项目负责人：高斌

项目协办单位：文明办

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

86、整修航天、科春等社区内的道路，改造中关村北二街至军海市场道路

项目责任单位：中关村街道办事处

项目负责人：邢玉平

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

87、在中关村地区建设80米的科普画廊，制作万册科普手册并向居民发放

项目责任单位：中关村街道办事处

项目负责人：邢玉平

项目协办单位：科委

完成时限：2005年10月底

资金来源：自筹

88、建设上地地区科技创安三期工程

项目责任单位：上地街道办事处

项目负责人：陈刚

项目协办单位：公安分局、实创公司、交通支队

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

89、改造燕东园社区雨季排水设施

项目责任单位：燕园街道办事处

项目负责人：张书仁

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年6月底

资金来源：自筹

90、在前沙涧路、柳林村安装路灯

项目责任单位：苏家坨镇政府

项目负责人：李殿安

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

91、改造苏家坨地区20多户残疾人危旧房屋

项目责任单位：苏家坨镇政府

项目负责人：李殿安

项目协办单位：民政局

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资

92、建设梁家园村、七王坟村2个文化大院

项目责任单位：苏家坨镇政府

项目负责人：李殿安

项目协办单位：文化委

完成时限：2005年8月底

资金来源：多渠道筹资

93、在苏家坨地区修建垃圾楼

项目责任单位：苏家坨镇政府

项目负责人：李殿安

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年11月底

资金来源：自筹

94、为双塔村修建水泥路，为白水洼村整修主街路

项目责任单位：上庄镇政府

项目负责人：孙庭芳

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年9月底

资金来源：自筹

95、在清河南镇建设“绿色健身休闲园”

项目责任单位：东升乡政府

项目负责人：杨永安

项目协办单位：园林中心

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

96、解决颐阳小区污水处理问题

项目责任单位：温泉镇政府

项目负责人：韩顺新

项目协办单位：水务局

完成时限：2005年11月底

资金来源：自筹

97、改扩建青龙桥厢红旗路

项目责任单位：海淀乡政府

项目负责人：沙海江

项目协办单位：市政管委

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

98、解决四季青镇退休人员退休费低或者无退休费的问题

项目责任单位：四季青镇政府

项目负责人：李万生

项目协办单位：人事局、劳动和社会保障局

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

99、尽快解决四季青地区旧村改造、村民回迁的问题

项目责任单位：四季青镇政府

项目负责人：李万生

项目协办单位：农林委

完成时限：2005年12月底

资金来源：自筹

100、对西北旺地区农民实施就业培训2000人次以上

项目责任单位：西北旺镇政府

项目负责人：马士起

项目协办单位：劳动和社会保障局

完成时限：2005年12月底

资金来源：多渠道筹资