0         0.5  1               3       6               8    10    13              14              17    20                    22

交装修押金

拆墙

橱柜设计师(第一次)

＋

改水电设计师

水电改造

卫生间再做一次防水

泡砖

贴墙砖

铺地砖

橱柜设计师(第二次)

打扫、108胶、三遍腻子、打磨、底漆一遍、面漆两遍

橱柜

厨具

热水器

洁具

五金件

灯具

开关

窗帘杆

晾衣杆

地面找平、快干粉、铺地板

保洁、家具进场